Проект АСМД представляет собой разработку автоматизированной системы для сбора, обработки, анализа и хранения данных с различных датчиков, установленных на производственном предприятии.

**Календарный план проекта:**

1. **Анализ требований:** Сбор и анализ требований заказчика к системе мониторинга (15.01.2025-25.01.2025)
2. **Проектирование системы:** Разработка архитектуры системы, выбор оборудования и программного обеспечения. (25.01.2025-25.02.2025)
3. **Разработка прототипа системы:** Разработка программного обеспечения и настройка оборудования. (25.02.2025-25.04.2025)
4. **Предоставление MVP** (25.04.2025)
5. **Разработка финального продукта:** Доработка программного обеспечения и проверка работоспособности системы в тестовых условиях. (25.04.2025-31.06.2025)
6. **Защита проекта:** сдача документации и защита проекта перед комиссией. (31.06.2025)